АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРИБАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж  Е Н И Е

от «03» 06. 2022г. №122-р

пгт. Грибановский

Об утверждении плана-графика поэтапного перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации  предоставления  государственных и муниципальных услуг»:

1. Утвердить прилагаемый  план - график поэтапного перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме согласно перечню муниципальных услуг, утвержденному постановлением администрации Грибановского муниципального района  Воронежской области  от 12.11.2015г. №584.

2.  Отделу организационно-контрольной работы и делопроизводства администрации   муниципального района (Дьякова) разместить план – график поэтапного перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме,  предоставляемых администрацией Грибановского   муниципального района  Воронежской области на официальном сайте администрации  муниципального района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением  настоящего распоряжения   возложить на руководителя аппарата администрации Грибановского муниципального района О.В. Дерюгу.

Глава  администрации

муниципального района                                 			          В.В. Мамаев

Визирование:

Юрисконсульт

юридического отдела администрации

Грибановского муниципального района 			         Е.А. Труфанова

Руководитель  аппарата

администрации Грибановского

муниципального района						О.В. Дерюга

Исп.

Начальник отдела

организационно-контрольной работы

и делопроизводства  администрации

муниципального района 					                          И.Н. Дьякова

3-01-63

Приложение

к распоряжению администрации

Грибановского  муниципального района

от 03. 06. 2022 г. № 122 -р

План-график

мероприятий поэтапного перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме

| Этап | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I этап | Размещение информации о муниципальной услуге (функции) в Сводном реестре государственных и муниципальных услуг (функций) и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) | Обеспечение общедоступности информации об услуге и способе её получения | До 01.12.2022г. | Отдел организационно-контрольной работы и делопроизводства администрации муниципального района |
| II этап | Размещение на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) форм заявлений и иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг и обеспечение доступа к ним для копирования и заполнения в электронном виде | Предоставить возможность заранее сформировать полный комплект документов, необходимых для получения услуги | До 01.12.2022г. | Отдел организационно-контрольной работы и делопроизводства администрации муниципального района; руководители и начальники структурных подразделений администрации муниципального района, ответственные за предоставление муниципальных услуг |
| III этап | Обеспечение возможности для заявителей в целях получения услуги представлять документы в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) | Освобождение заявителя от необходимости посещения органа власти, предоставляющего услуги, с целью подачи документов для получения услуги | До 01.06.2023г. | Отдел организационно-контрольной работы и делопроизводства администрации муниципального района; руководители и начальники структурных подразделений администрации муниципального района, ответственные за предоставление муниципальных услуг |
| IV этап | Обеспечение возможности для заявителей осуществлять с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) мониторинг хода предоставления услуги (исполнения функции) | Обеспечение «прозрачности» процесса предоставления услуги, так же избавления от документооборота на бумажных носителях при внутреннем и межведомственном взаимодействии в процессе предоставления муниципальной услуги | До 01.01.2024г. | Отдел организационно-контрольной работы и делопроизводства администрации муниципального района; руководители и начальники структурных подразделений администрации муниципального района, ответственные за предоставление муниципальных услуг |
| V этап | Обеспечение возможности получения результатов предоставления услуги в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), если это не запрещено федеральным законом | Максимальное сокращение использования бумажных носителей в процессе предоставления услуги, в том числе обеспечение возможности получения заявителем в электронном виде результата предоставления услуги | До 01.01.2025г. | Отдел организационно-контрольной работы и делопроизводства администрации муниципального района; руководители и начальники структурных подразделений администрации муниципального района, ответственные за предоставление муниципальных услуг |