КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ

ГРИБАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Центральная, д.4, пгт. Грибановский, 397240, тел. (47348) 3-97-07, факс: 3-97-07,

e-mail: griban.ksp@govvrn.ru

Экспертное заключение № 4 по результатам проведения финансово-экономической экспертизы проекта постановления администрации Грибановского муниципального района Воронежской области «О внесении изменений в муниципальную  программу Грибановского муниципального района Воронежской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем, коммунальными услугами населения Грибановского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Грибановского муниципального района от  25.12.2013 г. № 1043»

22 января 2024 года

Основание для проведения экспертизы: настоящее экспертное заключение подготовлено контрольно-счётной комиссией Грибановского муниципального района (далее - КСК) в соответствии с требованиями ст.157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п.7 ч.1 ст. 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», п.7 ч.8.1 ст.8 Положения о контрольно-счетной комиссии Грибановского муниципального района Воронежской области, утвержденного решением Совета народных депутатов Грибановского муниципального района Воронежской области от 09.09.2021г. № 230, п. 2.2 годового плана деятельности  контрольно-счётной комиссией Грибановского муниципального района на 2023 год, утвержденного приказом КСК № 30 от 27.12.2022 г.

- Цель экспертизы: подтверждение полномочий по изменению расходных обязательств и подтверждение обоснованности размера расходных обязательств муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем, коммунальными услугами населения Грибановского муниципального района» (далее - Программа), достижение целевых показателей и ожидаемых результатов.

- Предмет экспертизы: проект постановления администрации Грибановского муниципального района Воронежской области «О внесении изменений в муниципальную  программу Грибановского муниципального района Воронежской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем, коммунальными услугами населения Грибановского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Грибановского муниципального района от  25.12.2013г. № 1043» (далее – проект Постановления), материалы и документы финансово-экономических обоснований указанного проекта в части, касающейся расходных обязательств Грибановского муниципального района.

- Объекты экспертизы:

- отдел по промышленности, строительству, транспорту, связи и ЖКХ администрации Грибановского муниципального района Воронежской области;

- отдел по финансам администрации Грибановского муниципального района Воронежской области;

- - отдел социально-экономического развития и программ администрации Грибановского муниципального района.

- Исследуемый период: срок реализации Программы 2014-2026 годы.

- Сроки проведения мероприятия: с 18.01.2024 г. по 22.01.2024 г.

- Правовую основу экспертизы проекта Постановления составляют следующие правовые акты:

- - Бюджетный кодекс Российской Федерации;

- - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- - Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»;

- - Решение Совета народных депутатов Грибановского муниципального района Воронежской области от 21.06.2022 г. № 281 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Грибановском муниципальном районе»;

- - Решение Совета народных депутатов Грибановского муниципального района Воронежской области от 25 декабря 2023 года № 48 «О внесении изменений  в решение Совета народных депутатов Грибановского муниципального района от 27.12.2022 года № 9  «О районном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»;

- - Решение Совета народных депутатов Грибановского муниципального района Воронежской области от 25 декабря 2023 года № 47 «О районном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»;

- - Постановление администрации Грибановского муниципального района от 26.12.2019г. № 653 «Порядок разработки, реализации и мониторинга реализации муниципальных программ Грибановского муниципального района Воронежской области».

- Проект Постановления представлен в контрольно-счетную комиссию Грибановского муниципального района для проведения экспертизы 18 января 2024 года сопроводительным письмом с паспортом Программы.

- В результате проведённого анализа установлено:

- Изменения в муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем, коммунальными услугами населения Грибановского муниципального района» вносятся в соответствии с требованиями пункта 1.8. Порядка разработки, реализации и мониторинга реализации муниципальных программ Грибановского муниципального района.

- Общий объем финансирования муниципальной программы «Развитие транспортной системы Грибановского муниципального района Воронежской области» увеличен на 78 343,79 тыс. рублей или на 65,8 % к уровню 2023 года и составил 197 418,15 тыс. рублей.

- Объем финансирования Программы в 2024 году сокращен на 18 371,55 тыс. рублей или на 54,3 % по сравнению с 2023 годом и составил 15 437,6 тыс. рублей.

- Изменение объемов финансирования производится в связи с утвержденным решением Совета народных депутатов Грибановского муниципального района Воронежской области от 25 декабря 2023 года № 48 «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Грибановского муниципального района от 27.12.2022 года № 9  «О районном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» и решением Совета народных депутатов Грибановского муниципального района Воронежской области 25 декабря 2023 года № 47 «О районном бюджете  на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» и представлено в Приложении №1.

Увеличение объёма финансирования производится по Подпрограмме 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения Грибановского муниципального района» на 3 326,4 тыс. рублей и составит 7 219,8 тыс. рублей или на 85,4 % к уровню 2023 года по основному мероприятию 1.1. «Обеспечение жильем молодых семей в Грибановском муниципальном районе».

Мероприятие Подпрограммы 1 направлены на повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения Грибановского муниципального района, в том числе с учетом исполнения муниципальных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, нуждающихся в обеспечении жильем.

Значения показателей Подпрограммы 1 соответствуют бюджетным ассигнованиям, утвержденным муниципальным актом о районном бюджете на 2024 финансовый год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

Сокращение объёма финансирования производится по следующим подпрограммам:

-  Подпрограмма 2 «Развитие градостроительной деятельности» на 372,2 тыс. рублей и составит 116,4 тыс. рублей (к уровню 2022 года) по основному мероприятию 2.1. «Осуществление полномочий по развитию градостроительной деятельности».

Мероприятия Подпрограммы 2 направлены на формирование эффективной системы пространственного развития и административно-территориального устройства в Грибановском муниципальном районе, направленной на обеспечение реализации конституционных прав граждан на экологически безопасную среду жизнедеятельности, права на жилище, труд и другие социальные гарантии, а также создание комфортных условий проживания населения и устойчивого развития территорий области посредством определения границ населенных пунктов.

Значения показателей Подпрограммы 2 соответствуют бюджетным ассигнованиям, утвержденным муниципальным актом о районном бюджете на 2024 финансовый год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

-  Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения Грибановского муниципального района» на 21 325,76 тыс. рублей и составит 8 101,4 тыс. рублей или в 3,6 раз к уровню 2023 года по основным мероприятиям:

• 3.3. «Ремонт объектов теплоэнергетического хозяйства» (основное мероприятие 3.3. изложено в новой редакции) на 7 288,56 тыс. рублей и составит 6 097,8 тыс. рублей;

• 3.4. «Строительство, реконструкция объектов теплоснабжения» на 14 152,2 тыс. рублей и составит 1 888,6 тыс. рублей или в 5,5 раз (к уровню 2022 года).

Подпрограмма 3 дополнена основным мероприятиями следующего содержания:

• основное мероприятие 3.5. «Организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами» с объёмом финансирования 115,0 тыс. рублей на 2024 год;

• основное мероприятие 3.6. «Организация деятельности по сбору, накоплению, в том числе раздельному, транспортированию твердых коммунальных отходов» с объёмом финансирования 0,0 тыс. рублей на 2024 год.

Мероприятия Подпрограммы 3 направлены на создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения Грибановского муниципального района, а также организацию экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами.

Значения показателей Подпрограммы 3 соответствуют бюджетным ассигнованиям, утвержденным муниципальным актом о районном бюджете на 2024 финансовый год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

Выводы:

По результатам проведение финансово-экономической экспертизы проекта постановления администрации Грибановского муниципального района Воронежской области «О внесении изменений в муниципальную программу Грибановского муниципального района Воронежской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем, коммунальными услугами населения Грибановского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Грибановского муниципального района от 25.12.2013г. № 1043» установлено:

- Значение показателей муниципальной программы Грибановского муниципального района Воронежской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем, коммунальными услугами населения Грибановского муниципального района» соответствуют бюджетным ассигнованиям, утвержденным решением Совета народных депутатов Грибановского муниципального  района Воронежской области 25 декабря 2023 года № 47 «О районном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» и достижению целевых показателей и ожидаемых результатов.

Таким образом, по итогам финансово-экономической экспертизы представленного проекта Постановления, замечания и предложения у КСК отсутствуют.

Председатель	Н.А. Горлова